WELLNESS HCMUTE

# 1. Tổng quan

Dự án nhằm xây dựng một hệ thống ứng dụng web (Web Application) cho phép quản trị viên (Admin) tạo, quản lý các bài trắc nghiệm trực tuyến và người dùng (User) tham gia làm bài. Hệ thống sẽ chấm điểm tự động dựa trên các lựa chọn và cung cấp cho Admin công cụ để xem, phân tích và xuất báo cáo kết quả chi tiết.

Mục tiêu chính:

- Cung cấp nền tảng linh hoạt để tạo ra các bài trắc nghiệm với cấu trúc điểm số tùy chỉnh.

- Tự động hóa quy trình thi và chấm điểm.

- Tập trung dữ liệu kết quả để dễ dàng phân tích và báo cáo.

- Đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà, giao diện hiện đại và bảo mật.

Đối tượng sử dụng:

- Quản trị viên (Admin): Người tạo và quản lý nội dung trắc nghiệm, người dùng và xem báo cáo.

- Người dùng cuối (User): Người tham gia làm các bài trắc nghiệm.

# 2. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

2.1. Phân hệ Quản trị viên (Admin)

| ID | Chức năng | Mô tả chi tiết |
| --- | --- | --- |
| F1.1 | Quản lý Bài trắc nghiệm (Test) | - Tạo, xem danh sách, chỉnh sửa, và xóa các bài test. - Mỗi bài test có các thuộc tính: Tên, mô tả, thời gian làm bài, trạng thái (công khai/riêng tư). |
| F1.2 | Quản lý Câu hỏi (Question) | - Trong một bài test, Admin có thể tạo, xem, sửa, xóa câu hỏi. - Mỗi câu hỏi bao gồm nội dung (text). |
| F1.3 | Quản lý Lựa chọn (Option) | - Với mỗi câu hỏi, Admin có thể tạo, sửa, xóa các lựa chọn (A, B, C, D...). - Mỗi lựa chọn bao gồm: nội dung (text) và điểm số được gán (số nguyên, có thể âm hoặc dương). |
| F1.4 | Quản lý Người dùng (User) | - (Tùy chọn) Xem danh sách người dùng, tạo, khóa/mở khóa tài khoản. |
| F1.5 | Quản lý Kết quả (Result) | - Xem toàn bộ kết quả của các bài làm. - Lọc kết quả theo: bài test, người dùng, khoảng thời gian. |
| F1.6 | Báo cáo & Xuất dữ liệu | - Dựa trên bộ lọc ở mục F1.5, xuất dữ liệu ra các định dạng: CSV, Excel, PDF. |
| F1.7 | Cấu hình Hệ thống | - Thiết lập thời gian làm bài mặc định. - Cấu hình cho phép/không cho phép người dùng xem lại đáp án sau khi làm bài. - Các thiết lập chung khác. |

2.2. Phân hệ Người dùng (User)

| ID | Chức năng | Mô tả chi tiết |
| --- | --- | --- |
| F2.1 | Giao diện làm bài | - Xem danh sách các bài test đang được công khai. - Bắt đầu làm một bài test. |
| F2.2 | Thực hiện bài trắc nghiệm | - Giao diện làm bài hiển thị từng câu hỏi và các lựa chọn. - Đồng hồ đếm ngược thời gian làm bài. - Người dùng chọn một đáp án cho mỗi câu hỏi. - Nộp bài khi hoàn thành hoặc khi hết giờ. |
| F2.3 | Xem kết quả | - Ngay sau khi nộp bài, hệ thống hiển thị tổng điểm số đạt được. - (Tùy chọn theo cấu hình F1.7) Xem lại câu trả lời của mình và đáp án đúng. |

2.3. Yêu cầu Hệ thống

| ID | Chức năng | Mô tả chi tiết |
| --- | --- | --- |
| F3.1 | Lưu trữ Dữ liệu | - Tất cả kết quả làm bài của người dùng phải được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu để Admin có thể truy xuất. |
| F3.2 | Xác thực & Phân quyền | - Admin đăng nhập vào trang quản trị riêng. - API cho người dùng cuối được bảo vệ bằng JWT. |

# 3. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

| Loại | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Công nghệ | - Backend: Python + FastAPI. - Frontend: ReactJS. - Database: PostgreSQL (với JSONB để hoạt động như NoSQL). - Authentication: JWT cho API, Session-based cho Admin Panel. - Thư viện xuất file: pandas cho CSV/Excel, WeasyPrint hoặc reportlab cho PDF. - Triển khai: Docker và docker-compose. |
| Bảo mật | - Mật khẩu người dùng phải được mã hóa (hashing). - Phân quyền rõ ràng giữa Admin và User. |
| Hiệu năng | - Thời gian phản hồi của API dưới 500ms cho các tác vụ thông thường. - Giao diện tải nhanh, không gây chậm trễ khi làm bài. |
| Tính khả dụng | - Giao diện responsive, hoạt động tốt trên cả máy tính và thiết bị di động. |

# 4. Kế hoạch Phát triển theo Module

Dự án sẽ được chia thành các module (giai đoạn) để dễ quản lý, kiểm thử và bàn giao.

Module 1: Nền tảng và Core Backend (Thời gian dự kiến: 2 tuần)

- Mục tiêu: Xây dựng nền tảng cốt lõi của dự án.

- Các hạng mục:

  - Thiết lập cấu trúc dự án FastAPI và ReactJS.

  - Thiết kế và tạo cấu trúc database cho: Users, Tests, Questions, Options, Results.

  - Xây dựng hệ thống xác thực cơ bản: Đăng ký, đăng nhập cho Admin (Session-based) và API token (JWT).

  - Cấu hình Docker và docker-compose cho môi trường phát triển (dev).

Module 2: Chức năng Quản lý Trắc nghiệm cho Admin (Thời gian dự kiến: 3 tuần)

- Mục tiêu: Hoàn thiện các chức năng tạo và quản lý nội dung.

- Các hạng mục:

  - Xây dựng giao diện và API cho chức năng Quản lý Bài trắc nghiệm (F1.1).

  - Xây dựng giao diện và API cho chức năng Quản lý Câu hỏi (F1.2).

  - Xây dựng giao diện và API cho chức năng Quản lý Lựa chọn (F1.3), bao gồm việc gán điểm số.

  - Hoàn thiện luồng tạo một bài test hoàn chỉnh từ đầu đến cuối.

Module 3: Chức năng Làm bài cho Người dùng (Thời gian dự kiến: 2 tuần)

- Mục tiêu: Cho phép người dùng có thể làm bài test và nhận kết quả.

- Các hạng mục:

  - Xây dựng giao diện trang chủ hiển thị danh sách các bài test công khai (F2.1).

  - Xây dựng giao diện làm bài trắc nghiệm với đồng hồ đếm ngược (F2.2).

  - Phát triển logic xử lý việc nộp bài và tự động chấm điểm.

  - Lưu kết quả vào cơ sở dữ liệu (F3.1).

  - Xây dựng trang hiển thị kết quả ngay sau khi làm bài (F2.3).

Module 4: Chức năng Báo cáo và Hoàn thiện Admin Panel (Thời gian dự kiến: 2 tuần)

- Mục tiêu: Cung cấp công cụ quản lý và phân tích dữ liệu cho Admin.

- Các hạng mục:

  - Xây dựng giao diện Quản lý Kết quả (F1.5) với các bộ lọc cần thiết.

  - Tích hợp chức năng Xuất file báo cáo (F1.6) ra CSV và Excel.

  - (Tùy chọn) Tích hợp chức năng xuất PDF.

  - Xây dựng trang Cấu hình Hệ thống (F1.7).

  - Xây dựng giao diện Quản lý Người dùng (F1.4).

Module 5: Kiểm thử, Tối ưu hóa và Triển khai (Thời gian dự kiến: 1 tuần)

- Mục tiêu: Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và sẵn sàng để triển khai.

- Các hạng mục:

  - Kiểm thử toàn diện (End-to-End Testing) tất cả các luồng chức năng.

  - Tối ưu hóa hiệu năng của database và API.

  - Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng.

  - Cấu hình môi trường production với Nginx (reverse proxy) và Certbot (HTTPS).